REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DEŽANOVAC OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-07/24-01/01 URBROJ: 2103-7-1-26-4

Dežanovac, 22. svibnja 2026.g.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Dežanovac („Službeni glasnik Općine Dežanovac“ br. 8/21, 2/24 i 5/24), Općinsko vijeće Općine Dežanovac na svojoj 7. sjednici održanoj 22. svibnja 2026. godine donosi

IZVRŠENJE PROGRAMA IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture obuhvaća:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

U nastavku slijedi izvršenje programa za 2025.g.:

Rekonstrukcija javne rasvjete

Planirana sredstva za 2025.g. : 11.500,00 EUR 
Ostvarena sredstva u 2025.g: 11.301,06 EUR

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 11.301,06 EUR. Navedena sredstva su utrošena za nabavu 65 komada novih svjetiljki vanjskih Talos M 16D600 M223 cl1. cable 2mt.

Sredstva utrošena za rekonstrukciju javne rasvjete financirana su iz izvora 110 – opći prihodi i primici, u cjelokupnom iznosu.

Mrtvačnica Golubinjak (Pravoslavno groblje)

Planirana sredstva u 2025.g: 0,00 EUR

Ostvarena sredstva u 2025.g.: 1.030,29 EUR

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.030,29 EUR. Navedena sredstva utrošena su za plaćanje naknade za priključenje električne energije na mrtvačnicu Golubinjak (Pravoslavno groblje). Do odstupanja je došlo zbog naknadno dostavljenog računa od strane tvrtke HEP ODS d.o.o..

Utrošena sredstva u iznosu 1.030,29 EUR financirana su iz izvora 431 – komunalna naknada, u cjelokupnom iznosu.

Parkiralište kod mrtvačnice u Blagorodovcu

Planirana sredstva u 2025.g. : 500,00 EUR

Ostvarena sredstva u 2025.g.: 500,00 EUR

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2025. godine utrošeno je 500,00 EUR za izgradnju parkirališta kod mrtvačnice u Blagorodovcu. Navedeni troškovi se odnose na izradu troškovnika i nacrta za uređenje parkirališta i asfaltiranih površina na groblju u Blagorodovcu.

Sredstva utrošena za izgradnju parkirališta kod mrtvačnice u Blagorodovcu financirana su iz izvora 431 – komunalna naknada, u cjelokupnom iznosu.

Parkiralište na katoličkom groblju u Golubinjaku

Planirana sredstva u 2025.g.: 500,00 EUR

Utrošena sredstva 2025.g.: 500,00 EUR

U ovom izvještajnom razdoblju za izgradnju parkirališta na katoličkom groblju u Golubinjaku utrošeno je 500,00 EUR. Navedeni troškovi vezani su za izradu troškovnika i nacrta za uređenje parkirališta i asfaltiranih površina na parkiralištu na katoličkom groblju u Golubinjaku.

Sredstva utrošena po ovoj aktivnosti financirana su iz izvora 430 – ostali prihodi za posebne namjene, u cjelokupnom iznosu.

Parkiralište na groblju u Gornjim Sređanima

Planirana sredstva u 2025.g.: 500,00 EUR

Utrošena sredstva u 2025.g.: 500,00 EUR

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2025. godine utrošeno je 500,00 EUR za izradu troškovnika i nacrta za uređenje parkirališta i asfaltiranih površina na parkiralištu na groblju u Gornjim Sređanima.

Sredstva utrošena za izgradnju parkirališta na groblju u Gornjim Sređanima financirana su iz izvora 110 – opći prihodi i primici, u cjelokupnom iznosu.

Parkiralište kod doma u Donjim Sređanima

Planirana sredstva u 2025.g.: 500,00 EUR

Utrošena sredstva 2025.g.: 500,00 EUR

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2025. godine utrošeno je 500,00 EUR za izradu troškovnika i nacrta za uređenje parkirališta i asfaltiranih površina na parkiralištu kod doma u Donjim Sređanima.

Sredstva utrošena za izgradnju parkirališta kod doma u Donjim Sređanima financirana su iz izvora 431 – komunalna  naknada, u cjelokupnom iznosu.

Mrtvačnica u Trojeglavi

Planirana sredstva u 2025.g. : 35.000,00 EUR

Ostvarena sredstva u 2025.g.: 39.396,00 EUR

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2025. godine utrošeno je 34.157,25 EUR za izgradnju mrtvačnice u Trojeglavi. Navedena sredstva su utrošena za troškove po okončanoj situaciji za mrtvačnicu u Trojeglavi u iznosu 24.832,25 EUR, stručni nadzor nad radovima na mrtvačnici na groblju u Trojeglavi u iznosu 1.000,00 EUR, za nepredviđene radove na adaptaciji mrtvačnice na groblju u Trojeglavi u iznosu 8.325,00 EUR, za izradu elektrotehničkih radova utrošeno je 5.238,75 EUR.

Sredstva utrošena po ovoj aktivnosti financirana su iz izvora 110- opći prihodi i primici, u cjelokupnom iznosu.

Mrtvačnica Golubinjak (katoličko groblje)

Planirana sredstva u 2025.g.: 575,00 EUR

Ostvarena sredstva u 2025.g.: 575,00 EUR

U ovom izvještajnom razdoblju za radove na mrtvačnici u Golubinjaku (katoličko groblje) utrošeno je 575,00 EUR. Navedena sredstva su utrošena za geodetsko snimanje izgrađene mrtvačnice u Golubinjaku – za potrebe uporabne dozvole, u iznosu od 375,00 EUR te za ponovno redovito ispitivanje niskonaponskih električnih instalacija i gromobranske instalacije po isteku valjanih atesta, u iznosu 200,00 EUR.

Sredstva utrošena za financiranje gradnje mrtvačnice u Golubinjaku financirana su iz izvora 431 – komunalna naknada, u cjelokupnom iznosu.

Mrtvačnica Blagorodovac

Planirana sredstva u 2025.g.: 575,00 EUR

Ostvarena sredstva u 2025.g.: 575,00 EUR

U razdoblju od 01.01.–31.12.2025. godine utrošeno je 575,00 EUR za radove na mrtvačnici u Blagorodovcu.  Navedena sredstva utrošena su za geodetsko snimanje izgrađene mrtvačnice u Blagorodovcu – za potrebe dobivanja uporabne dozvole, u iznosu 375,00 EUR, te za ponovno ispitivanje niskonaponskih električnih

instalacija i gromobranske instalacije mrtvačnice u Blagorodovcu po isteku atesta, za dobivanje uporabne dozvole, u iznosu 200,00 EUR.

Sredstva utrošena za financiranje gradnje mrtvačnice u Blagorodovcu financirana su iz izvora 431 – komunalna naknada, u cjelokupnom iznosu.

Parkiralište kod mrtvačnice u Goveđem Polju

Planirana sredstva u 2025.g.: 500,00 EUR

Ostvarena sredstva u 2025.g.: 500,00 EUR

U ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 500,00 EUR za radove na parkiralištu kod mrtvačnice u Goveđem Polju. Navedena sredstva su utrošena za izradu troškovnika i nacrta za uređenje parkirališta i asfaltiranih površina na parkiralištu kod mrtvačnice u Goveđem Polju.

Utrošena sredstva u iznosu 500,00 EUR financirana su iz izvora 430 – ostali prihodi za posebne namjene, u cjelokupnom iznosu.

Izrada prilaznog puta i parkinga na pravoslavnom groblju u Golubinjaku

Planirana sredstva u 2025.g.: 20.000,00 EUR

Ostvarena sredstva u 2025.g.: 19.426,70 EUR

U ovom izvještajnom razdoblju na izradu prilaznog puta i parkinga na pravoslavnom groblju u Golubinjaku utrošeno je 19.426,70 EUR. Navedena sredstva su utrošena za radove izvedene po okončanoj situaciji u iznosu 17.551,70 EUR, te za izvršene radove stručnog nadzora prema okončanoj situaciji, u iznosu 1.875,00 EUR.

Utrošena sredstva u iznosu 19.426,70 EUR financirana su iz izvora 110 – opći prihodi i primici, u cjelokupnom iznosu.

Nogostup u Ivanovom Polju
  Planirana sredstva u 2025.g.: 8.500,00 EUR

Utrošena sredstva 2025.g.: 8.437,50 EUR

U ovom izvještajnom razdoblju na izradu nogostupa u Ivanovom Polju utrošeno je 3.187,50 EUR. Navedena sredstva su utrošena za terensku izmjeru i izradu postojeće geodetske situacije za potrebe projektiranja postojećeg nogostupa u Ivanovom Polju te za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju pješačke staze u Ivanovom Polju.

Utrošena sredstva su u cjelokupnom iznosu financirana iz izvora 430 – prihodi za posebne namjene.

Nogostup na groblju u Sokolovcu

Planirana sredstva u 2025.g.: 15.765,00 EUR

Utrošena sredstva 2025.g.: 15.765,00 EUR

U ovom izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva za izradu staze kroz groblje u Sokolovcu u iznosu 8.277,50 EUR (strojni iskop zemlje, odvoz otpadnog materijala, uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem vezana tla, izrada posteljice, nabava, dobava i ugradnja geotekstila i izrada nosivog sloja od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala) te postavljanje rubnjaka uz rub staze kroz groblje u Sokolovcu u iznosu od 7.487,50 EUR.

Sredstva utrošena po ovoj aktivnosti financirana su iz izvora 110- opći prihodi i primici, u cjelokupnom iznosu

Parkiralište na groblju u Trojeglavi
   Planirana sredstva u 2025.g.: 500,00 EUR

Utrošena sredstva 2025.g.: 500,00 EUR

U ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 500,00 EUR za izradu troškovnika i nacrta za uređenje parkirališta i asfaltiranih površina na parkiralištu na groblju u Trojeglavi.

Sredstva utrošena u ovom izvještajnom razdoblju financirana su iz izvora 430 – ostali prihodi za posebne namjene, u cjelokupnom iznosu.

Parkiralište kod doma u Gornjim Sređanima
   Planirana sredstva u 2025.g.: 500,00 EUR

Utrošena sredstva 2025.g.: 500,00 EUR

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2025. godine utrošeno je 500,00 EUR za izradu troškovnika i nacrta za uređenje    parkirališta i asfaltiranih površina na parkiralištu kod doma u Gornjim Sređanima.

Sredstva utrošena u ovom izvještajnom razdoblju financirana su iz izvora 430 – ostali prihodi za posebne namjene, u cjelokupnom iznosu.

Tablični prikaz

| Rb. | Naziv | Plan za 2025.g. (EUR) | Ostvareno u 2025.g. (EUR) | Indeks u % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekonstrukcija javne rasvjete | 11.500,00 | 11.301,06 | 98,27 |
| 2. | Mrtvačnica Golubinjak (pravoslavno groblju) | 0,00 | 1.030,29 | 0,00 |
| 3. | Parkiralište kod mrtvačnice u Blagorodovcu | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 4. | Parkiralište na katoličkom groblju u Golubinjaku | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 5. | Parkiralište na groblju u Gornjim Sređanima | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 6. | Parkiralište kod doma u Donjim Sređanima | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 7. | Mrtvačnica u Trojeglavi | 35.000,00 | 39.396,00 | 112,56 |
| 8. | Mrtvačnica Golubinjak (katoličko groblje) | 575,00 | 575,00 | 100,00 |
| 9. | Mrtvačnica Blagorodovac | 575,00 | 575,00 | 100,00 |
| 10. | Parkiralište kod mrtvačnice u Goveđem Polju | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 11. | Izrada asfaltnog puta i parkinga na pravoslavnom groblju u Golubinjaku | 20.000,00 | 19.426,70 | 97,13 |
| 12. | Nogostup u Ivanovom Polju | 8.500,00 | 8.437,50 | 99,26 |
| 13. | Nogostup na groblju u Sokolovcu | 15.765,00 | 15.765,00 | 100,00 |
| 14. | Parkiralište na groblju u Trojeglavi | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 15. | Parkiralište kod doma u Gornjim Sređanima | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
|  | UKUPNO | 95.415,00 | 100.006,55 | 104,81 |

Članak 3.

Izvršenje Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025 .godinu stupa na snagu  osam dana od dana objave u  „Službenom glasniku Općine Dežanovac“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Dubravac