REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DEŽANOVAC

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/24-01/01
 URBROJ: 2103-7-1-26-4

Dežanovac, 22. svibnja 2026.g.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 31. Statuta Općine Dežanovac („Službeni glasnik Općine Dežanovac“ br. 8/21, 2/24 i 5/24), Općinsko vijeće Općine Dežanovac na svojoj 7. sjednici održanoj 22. svibnja 2026. godine donosi

IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE                          INFRASTRUKTURE OPĆINE    DEŽANOVAC  ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2025.g.

Članak 1.

Programom se određuje održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu  na području Općine Dežanovac za komunalne djelatnosti:

- održavanje javne rasvjete

- održavanje groblja i mrtvačnica

- održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

- održavanje javnih zelenih površina

- održavanje građevina i uređaja javne namjene

- održavanje čistoće javnih površina

Članak 2.

U 2025. godini u Općini Dežanovac              izvršeno je održavanje komunalne infrastrukture kako slijedi:

- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

1.1.utrošak električne energije-javna rasvjeta 7.867,22 EUR

  - usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete  0,00 EUR

  - materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete (hitne intervencije) 0,00 EUR

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete i materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete:

| Rb. | Opis | Plan za 2025. |  |  | Izvršeno u 2024. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Količina | Mj.jed. | Ukupno EUR | Količina | Mj. Jed. | Ukupno EUR | Indeks u % |
| 1. | Demontaža oštećenih te dobava i ugradnja novih LED svjetiljki | 22 | Kom | 1.100,00 | 0 | kom | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dobava, ugradnja i programiranje uklopnog sata | 15 | kom | 1.500,00 | 0 | kom | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rad montera | 80 | Sat | 1.200,00 | 0 | sat | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Usluge dizalice | 40 | Sat | 800,00 | 0 | sat | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Uklopni sat | 8 | kom | 600,00 | 0 | kom | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Potrošni montažni materijal | 8 | kom | 800,00 | 0 | kom | 0,00 | 0,00 |
|  | Ukupno |  |  | 6.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |

Utrošak električne energije je ostvaren u iznosu 7.867,22 EUR, drugih troškova po ovoj aktivnosti nije bilo.

Ostvareni troškovi, u cjelokupnom iznosu su financirani iz izvora 110 – opći prihodi i primici.

Do odstupanja je došlo jer nije bilo potrebe za hitnim intervencijama na održavanju javne rasvjete.

2.ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA

2.1.materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 0,00 EUR

2.2.motorni benzin i dizel gorivo 0,00 EUR

2.3.materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje mrtvačnica 468,51 EUR

2.4.ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 EUR

2.5.ostale komunalne usluge 6.952,50 EUR

2.6.usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme 143,30 EUR

2.7. usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 7.462,50 EUR

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja od 2020.g. izvršava Komunalac Dežanovac d.o.o. koji je po zakonu dužan financirati se iz naknada za održavanje groblja.

Za održavanje groblja i mrtvačnica u 2025. godine utrošeno je 15.026,81 EUR:

- Za troškove materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje mrtvačnica Donji i Gornji Sređani utrošeno je 468,51 EUR,

- ostale komunalne usluge 6.952,50 EUR (krčenje i čišćenje zapuštenog zemljišta uz Katoličko groblje u Golubinjaku, krčenje živice, čupanje panjeva, odvoz smeća – G. Polje katoličko groblje, uređenje oko mrtvačnice D. Sređani, rad radnika na krčenju i čišćenju te uređenju prilaza mrtvačnici na groblju u Trojeglavi, rušenje dotrajalih stabala na prilazu groblju u G. Polju – pravoslavno groblje),

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu 143,30 EUR (servis PP aparata iz mrtvačnice u G. Polju i Gornjim i Donjim Sređanima, servis PP aparata za potrebe tehničkog pregleda mrtvačnica u Blagorodovcu i Golubinjaku),

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u iznosu 6.650,00 EUR (mrtvačnica D. Sređani – soboslikarski, izolaterski i keramičarski radovi, te rad radnika na sanaciji vodovodne mreže u mrtvačnici u Gornjim Sređanima).

Utrošena sredstva su u cijelosti financirana iz izvora 431 – komunalna naknada.

3.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA-POLJSKI PUTEVI

3.1.materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (kamen, betonske cijevi) 28.280,58 EUR

3.2.usluge za komunikaciju i prijevoz (prijevoz materijala) 23.488,00 EUR

3.3.ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja (iskop kanala, ravnanje puta, odvoz zemlje) 22.705,50 EUR

3.4.ostale komunalne usluge (zimska služba) 600,00 EUR

3.5.geodetsko katastarske usluge 4.000,00 EUR

3.6.ostale komunalne usluge 100.969,95 EUR

3.7.nabavka sitnog inventara 0,00 EUR

Održavanje nerazvrstanih cesta izvršavalo se  po mjesnim odborima prema potrebi (ostale komunalne usluge) :

| R.br. | Lokacija | Površina m2 | Jed. cijena u EUR | Iznos EUR | Planirano 2024. |  | Izvršeno 2024. |  | Indeks u % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Broj košnji i čišćenja | Ukupno EUR | Broj košnji i čišćenja | Ukupno EUR |  |
| 1. | Dežanovac | 24.262,47 | 0,06 | 1455,75 | 8 | 11.646,00 | 27 | 37.351,70 | 320,73% |
| 2. | Trojeglava | 14.910,66 | 0,05 | 745,53 | 7 | 5.218,71 | 9 | 7.757,00 | 148,64% |
| 3. | Kreštelovac | 32.219,83 | 0,05 | 1610,99 | 7 | 11.276,93 | 6 | 5.415,00 | 48,02% |
| 4. | Golubinjak | 5686 | 0,07 | 398,02 | 6 | 2.388,12 | 9 | 11.129,00 | 466,02% |
| 5. | Gornji Sređani | 20.634 | 0,08 | 1650,72 | 8 | 13.205,76 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 6. | Donji Sređani | 2.151 | 0,19 | 408,69 | 10 | 4.086,90 | 5 | 5.174,00 | 126,60% |
| 7. | Blagorodovac | 14.527,32 | 0,09 | 1307,46 | 10 | 13.062,13 | 10 | 6.310,00 | 48,31% |
| 8. | Sokolovac | 5.345 | 0,09 | 481,23 | 9 | 4.331,07 | 8 | 5.116,50 | 118,13% |
| 9. | Kaštel | 968 | 0,07 | 68,81 | 11 | 756,91 | 2 | 2.456,00 | 324,48% |
| 10. | Drlež | 896 | 0,08 | 72,72 | 9 | 654,48 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 11. | Ivanovo Polje | 2.487 | 0,08 | 202,96 | 9 | 1.826,64 | 3 | 300,00 | 16,42% |
| 12. | Goveđe Polje | 1.467 | 0,08 | 118,95 | 13 | 1.546,35 | 7 | 8.092,00 | 523,30% |
| 13. | Iskop kanala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208h | 11.868,75 | - |
| UKUPNO: |  |  |  |  |  | 70.000,00 |  | 100.969,95 | 144,24% |

Održavanje nerazvrstanih cesta - materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (kamen, betonske cijevi); usluge za komunikaciju i prijevoz (prijevoz materijala); komunalne usluge-iskop kanala, ravnanje puta, odvoz zemlje:

| R.br. | Naziv | Jedinica mjere | Planirano 2025. |  |  | Izvršeno 2025. |  | Indeks u % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Količina | Iznos EUR | Ukupno EUR | Količina | Ukupno EUR |  |
| 1. | Dežanovac – kamen 0-60 | m3 | 120 | 9,34 | 1.120,80 | 183 | 4.295,25 | 383,23 |
| 2. | Dežanovac – prijevoz kamena | m3 | 120 | 6,96 | 835,2 | 223 | 3.714,00 | 444,68 |
| 3. | Dežanovac – iskop kanala | sat | 110 | 33,98 | 3.737,80 | 74 | 5.087,50 | 136,11 |
| 4. | Drlež - kamen | m3 | 118 | 9,34 | 1.102,12 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Drlež – prijevoz | m3 | 118 | 6,96 | 821,28 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Drlež - iskop | sat | 50 | 33,98 | 1.699,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kreštelovac - kamen | m3 | 240 | 9,34 | 2.241,60 | 56 | 1.260,00 | 56,21 |
| 8. | Kreštelovac – prijevoz | m3 | 240 | 6,96 | 1.670,40 | 56 | 448,00 | 26,82 |
| 9. | Kreštelovac - iskop | sat | 200 | 33,98 | 6.796,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Gornji Sređani - kamen | m3 | 170 | 9,34 | 1.587,80 | 31 | 713,13 | 44,91 |
| 11. | Gornji Sređani – prijevoz | m3 | 170 | 6,96 | 1.183,20 | 29 | 106,00 | 8,96 |
| 12. | Gornji Sređani - iskop | sat | 131 | 33,98 | 4.451,38 | 113 | 2.218,00 | 49,83 |
| 13. | Donji Sređani - kamen | m3 | 137 | 9,34 | 1.279,58 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Donji Sređani – prijevoz | m3 | 137 | 6,96 | 953,52 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Donji Sređani - iskop | sat | 125 | 33,98 | 4.247,50 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Golubinjak - kamen | m3 | 152 | 9,34 | 1.419,68 | 358 | 8.457,75 | 595,75 |
| 17. | Golubinjak – prijevoz | m3 | 152 | 6,96 | 1.057,92 | 524 | 12.201,50 | 1153,35 |
| 18. | Golubinjak - iskop | sat | 233 | 33,98 | 7.917,34 | 162 | 11.137,50 | 140,67 |
| 19. | Ivanovo Polje - kamen | m3 | 265 | 9,34 | 2.475,10 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Ivanovo Polje – prijevoz | m3 | 265 | 6,96 | 1.844,40 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Ivanovo Polje - iskop | sat | 123 | 33,98 | 4.179,54 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Blagorodovac - kamen | m3 | 125 | 9,34 | 1.167,50 | 130 | 3.003,75 | 257,28 |
| 23. | Blagorodovac – prijevoz | m3 | 135 | 6,96 | 939,6 | 130 | 1.040,00 | 110,69 |
| 24. | Blagorodovac - iskop | sat | 93 | 33,98 | 3.160,14 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Trojeglava - kamen | m3 | 140 | 9,34 | 1.307,60 | 121 | 2.828,25 | 216,29 |
| 26. | Trojeglava – prijevoz | m3 | 140 | 6,96 | 974,4 | 140 | 1.814,25 | 186,19 |
| 27. | Trojeglava - iskop | sat | 120 | 33,98 | 4.077,60 | 13 | 893,75 | 21,92 |
| 28. | Goveđe Polje - kamen | m3 | 134 | 9,34 | 1.251,56 | 174 | 4.110,75 | 328,45 |
| 29. | Goveđe Polje – prijevoz | m3 | 126 | 6,96 | 876,96 | 129 | 3.396,25 | 387,28 |
| 30. | Goveđe Polje - iskop | sat | 95 | 33,98 | 3.228,10 | 49 | 3.368,75 | 104,36 |
| 31. | Kaštel – kamen | m3 | 126 | 9,33 | 1.175,58 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Kaštel - prijevoz | m3 | 125 | 6,95 | 868,75 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Kaštel - iskop | sat | 93 | 33,98 | 3.160,14 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | Sokolovac – kamen | m3 | 101 | 9,33 | 942,33 | 96 | 2.268,00 | 240,68 |
| 35. | Sokolovac - prijevoz | m3 | 98 | 6,95 | 681,1 | 96 | 768,00 | 112,76 |
| 36. | Sokolovac - iskop | sat | 105 | 33,98 | 3.567,48 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Beton cijev | kom | 0 | 0 | 0 | 2 | 106,20 | 0,00 |
| 38. | Beton | m3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.237,50 | 0,00 |
|  | UKUPNO: |  |  |  | 80.000,00 |  | 74.474,08 | 93,09 |

Općina Dežanovac u sklopu zimske službe čisti sljedeće nerazvrstane ceste:

| - Dežanovac – Dežanovački Majur | 1,47 km |
| --- | --- |
| - Sokolovac – Ulica V. Boka | 0,60 km |
| - V. Nazora | 1,33 km |
| - Blagorodovac – Križna ulica | 0,46 km |
| - Gornji Sređani – Ulica prema mlinu | 1,65 km |
| - Golubinjak – Mišlićev sokak | 0,93 km |
| - Trojeglava – Ulica Matije Gupca | 1,27 km |
| - Drlež | 1,5 km |
| - Pristupni putevi grobljima | 1,5 km |

UKUPNO:	10,71 km

Za održavanje lokalnih cesta utrošeno je:

| Rb. | Opis | Količina | Planirano 2025. |  | Izvršeno 2025. |  | Indeks u % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mj. jed. | Ukupno (EUR) | Količina | Ukupno (EUR) |  |
| 1. | Rad stroja na čišćenju snijega | 10 | Sat | 300,00 | 8 | 600,00 | 200,00 |
| 2. | Sol za posipavanje | 1 | tona | 200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO |  |  | 500,00 |  | 600,00 | 120,00 |

Do odstupanja je došlo zbog povećane potrebe za košnjom nerazvrstanih cesta uslijed veće količine padalina.

Održavanje nerazvrstanih cesta je financirano iz izvora 110 – opći prihodi i primici u iznosu od 79.074,08 EUR i iz izvora 430 – ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od  100.969,95 EUR.

4.ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

4.1. Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 14.345,25 EUR

4.2. Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 2.006,00 EUR

4.2. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 96,75 EUR

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva održavanje i popravke tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

Obuhvaća tekuće održavanje edukativnih staza na području općine, a koje se odnosi na ispuhivanje lišća; pražnjenje, odvoz i zbrinjavanje otpada iz koševa; košnja trave uz staze.

Navedene aktivnosti izvršene su po potrebi kako slijedi:

| 1. Edukativna šumska staza, 1200 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb. | Opis posla | Jedinica mjere | Jedinična cijena (EUR) | Planirano 2025. |  | Izvršeno 2025. |  | Indeks u % |
|  |  |  |  | Količina | Iznos u EUR | Količina | Iznos u EUR |  |
| 1. | Ispuhivanje lišća u jesenskom periodu | kom | 50 | 2 | 100,0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pražnjenje, odvoz i zbrinjavanje otpada iz koševa | kom | 100 | 6 | 600,0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Košnja trave uz stazu | m | 0,46 | 1350 | 621,0 | 14820 | 2.964,00 | 477,29 |
| 4. | Prijevoz materijala | m3 | 30,72 | 25 | 768,0 | 112 | 1.208,00 | 157,29 |
| 5. | Rad radnika | sat | 0 | 0 | 0,0 | 93 | 883,50 | 0,00 |
| 6. | Iskop zemlje | sat | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 206,25 | 0,00 |
| 7. | Materijal za nasipavanje | m3 | 0 | 0 | 0,0 | 64 | 1.512,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO |  |  |  | 2.089,00 |  | 6.773,75 | 324,26 |
| 2. Šumska staza Donji Sređani, 600 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rb. | Opis posla | Jedinica mjere | Jedinična cijena (EUR) | Planirano 2025. |  | Izvršeno 2025. |  | Indeks u % |
|  |  |  |  | Količina | Iznos u EUR | Količina | Iznos u EUR |  |
| 1. | Ispuhivanje lišća u jesenskom periodu | kom | 50 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pražnjenje, odvoz i zbrinjavanje otpada iz koševa | kom | 100 | 6 | 600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Košnja trave uz stazu | m | 0,58 | 690 | 400,00 | 7550 | 1439,00 | 359,75 |
| 4. | Prijevoz materijala | m3 | 30,72 | 25 | 768,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Rad radnika | sat | 0 | 0 | 0,00 | 135 | 1282,50 | 0,00 |
| 6. | Iskop zemlje | sat | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 825,00 | 0,00 |
| 7. | Materijal za nasipavanje | m3 | 0 | 0 | 0,00 | 174 | 705,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO |  |  |  | 1.868,00 |  | 4.251,50 | 227,60 |
| 3. Edukativna staza Svetinja, 600 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rb. | Opis posla | Jedinica mjere | Jedinična cijena (EUR) | Planirano 2025. |  | Izvršeno 2025. |  | Indeks u % |
|  |  |  |  | Količina | Iznos u EUR | Količina | Iznos u EUR |  |
| 1. | Ispuhivanje lišća u jesenskom periodu | kom | 50 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pražnjenje, odvoz i zbrinjavanje otpada iz koševa | kom | 100 | 6 | 600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Košnja trave uz stazu | m | 0,58 | 690 | 400,00 | 25.300 | 5.060,00 | 1.265,00 |
| 4. | Prijevoz materijala | m3 | 37,72 | 25 | 943,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Rad radnika | sat | 0 | 0 | 0,00 | 28 | 266,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO |  |  |  | 2.043,00 |  | 5.326,00 | 260,70 |

Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila financirano je u iznosu od 16.351,25 EUR iz izvora 110 – opći prihodi i primici, te u iznosu 96,75 EUR iz izvora 430 – ostali prihodi za posebne namjene.

5.ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

5.1. ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 EUR

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, a odnosi se na hitne intervencije na području cijele općine (pročišćavanje propusta u kanalima u slučaju poplave).

Do odstupanja po ovoj aktivnosti je došlo jer nije bilo potrebe za održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda.

6.ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

6.1. ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.242,50 EUR

Održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva košnju, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada

s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja. Osim toga održavanje popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja.

U 2025. godini izvršeno je:

    - Košnja trave i održavanje ukrasnog grmlja na trokutu u Dežanovcu (90 m2) – 1 košnji

    - Košnja travnjaka i dječjeg igrališta kod crkve u Dežanovca (7.000 m2) – 7 košnji

Sredstva utrošena na održavanje javnih zelenih površina u iznosu 9.242,50 EUR financirana su iz izvora 431 – komunalna naknada, u cjelokupnom iznosu.

7.ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE

7.1. ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 EUR

Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

Na području općine navedeno održavanje odnosi se na:

- Spomenik žrtvama fašizma i palim partizanima u središtu Goveđeg Polja

- Spomenik žrtvama fašizma i palim partizanima u Kreštelovcu

- Spomenik žrtvama fašizma i palim partizanima u Sokolovcu

- Spomenik palim partizanima na groblju u Trojeglavi

- Spomenik žrtvama fašizma i palim partizanima u središtu Trojeglave

- Spomenik žrtvama fašizma i poginulim partizanima u središtu Dežanovcu

- Spomen-poprsje poginulog Čehoslovačke brigade Antuna Doležala na groblju Dežanovac

Pod održavanjem spomenika podrazumijeva se košnja trave oko spomenika (56 m2), čupanje trave iz betona, čišćenje spomenika od mahovine i ostali radovi po potrebi. Do odstupanja je došlo jer nije bilo potrebe za održavanjem građevina i uređaja javne namjene.

8.ODRŽAVANJE ČIŠTOĆE JAVNIH POVRŠINA

8.1. ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 EUR

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

U izvještajnom razdoblju nije bilo utroška sredstava po ovoj aktivnosti budući da nije bilo potrebe za istim.

Tablični prikaz

| Rb. | Komunalna djelatnost | Plan za 2025. u EUR | Izvršeno za 2025. u EUR | Indeks u % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje javne rasvjete | 13.000,00 | 7.867,22 | 60,52 |  |
| 2. | Održavanje groblja i mrtvačnica | 20.700,00 | 15.026,81 | 72,59 |  |
| 3. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 154.600,00 | 180.044,03 | 116,46 |  |
| 4. | Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 14.700,00 | 16.448,00 | 111,89 |  |
| 5. | Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. | Održavanje javnih zelenih površina | 10.000,00 | 9.242,50 | 92,43 |  |
| 7. | Održavanje građevina i uređaja javne namjene | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8. | Održavanje čistoće javnih površina | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | UKUPNO | 216.200,00 | 228.628,56 | 105,75 |  |

Članak 3.

Izvršenje programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Dežanovac za 2025. godinu  objavit će se u  „Službenom glasniku Općine Dežanovac“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Dubravac